# Cuestionario de Gestión de Proyectos Informáticos

- ¿Cómo influye una mala definición del alcance en el éxito de un proyecto informático?

- Reduce los costos si se omiten tareas no necesarias.

- No afecta si el equipo es suficientemente experimentado.

- Permite mayor flexibilidad en la planificación del cronograma.

- Genera ambigüedad en entregables y retrasa decisiones clave.

- ¿Qué debe priorizar un gerente de proyecto cuando el presupuesto y tiempo son fijos, pero surge una nueva necesidad?

- Reevaluar el alcance y negociar con el patrocinador.

- Suspender el proyecto hasta obtener más fondos.

- Eliminar la necesidad sin documentarla.

- Asignar más recursos sin aprobación.

- ¿Cuál es un atributo esencial del ciclo de vida de un proyecto según el enfoque PMBOK?

- Consiste en una única fase que agrupa todo el trabajo.

- Consta de fases secuenciales como iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre.

- Solo aplica a proyectos del sector público.

- Es idéntico al ciclo de vida del producto generado.

- ¿Cuál es una diferencia clave entre proyectos y operaciones dentro de las organizaciones?

- Las operaciones tienen un alcance limitado

- Los proyectos tienen procesos repetitivos

- Los proyectos son esfuerzos temporales

- Las operaciones producen productos únicos

- ¿Cuál es el objetivo principal de la fase de planificación en el ciclo de vida de un proyecto TI?

- Organizar y preparar los planes para ejecutar el proyecto

- Establecer relaciones con los stakeholders

- Cerrar contratos con proveedores

- Desarrollar los entregables definidos

- ¿Cuál es el propósito del Project Charter?

- Definir los entregables detallados del proyecto.

- Dar al gerente del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización.

- Autorizar formalmente la existencia de un proyecto.

- Establecer el cronograma detallado del proyecto.

- Empareja cada tipo de proyecto informático con su descripción. ojo

Proyectos de mejoramiento — Optimización o actualiz…
Proyectos de equipamiento — Implementación de nu…
Proyectos de investigación aplicada — Aplicación de resultad…
Proyectos de desarrollo de aplicaciones — Creación de un nuevo s…

- Relaciona cada factor de éxito con una práctica adecuada que lo respalde.

| Gestión efectiva del cambio | Implementar un proceso formal para solicitudes de modificación |
| --- | --- |
| Comunicación continua | Incluir retroalimentación en cada etapa del proyecto |
| Participación del usuario | Establecer canales y frecuencia de interacción definidos |
| Apoyo de la alta dirección | Proveer recursos y soporte estratégico continuo |
| Claridad en el alcance | Documentar y validar requisitos desde el inicio |

- Empareja los siguientes conceptos sobre la relación entre la EDT y el cronograma del proyecto.

- Relaciona cada grupo de procesos con una actividad clave que realiza.

Dependencias:	Relaciones entre actividades que deben completarse antes de que otras puedan comenzar.

Duración estimada:	El tiempo necesario para completar un paquete de trabajo o actividad.

Hitos del proyecto:	Puntos clave que indican el progreso y logros importantes del proyecto.

Secuenciación de actividades:	Define el orden en que se deben completar las actividades del proyecto.

- Empareja los conceptos relacionados con la TIR:

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| A. TIR | 1. Tasa que iguala el valor presente de los flujos netos de efectivo al gasto inicial. |
| B. Tasa de descuento | 2. Tasa mínima de rendimiento aceptada por la empresa. |
| C. Flujos de efectivo descontados | 3. Flujos futuros de efectivo ajustados por la tasa de interés. |
| D. Criterio de aceptación | 4. El proyecto es aceptado si la TIR es mayor que la tasa de descuento. |

Seleccione una:

a. A1, B2, C3, D4
b. A2, B4, C1, D3
c. A4, B3, C2, D1
d. A3, B1, C4, D2

- Empareja los componentes clave del paquete de trabajo con su descripción.

| Actividades | Acciones específicas que deben realizarse para cumplir con los entregables. |
| --- | --- |
| Tiempo estimado | Duración proyectada para completar las actividades del paquete de trabajo. |
| Costos | Presupuesto necesario para completar las actividades dentro del paquete de trabajo. |
| Recursos asignados | Los recursos necesarios para completar las actividades del paquete de trabajo. |

- Relaciona cada fase del proceso de integración del proyecto con el entregable correspondiente. ojo

Planificación

Plan de gestión del pro…

Monitoreo y control

Solicitudes de cambio

Inicio

Acta de constitución de…

Cierre

Producto final y leccion…

Ejecución

Entregables del proyec…

- Relaciona cada metodología de gestión de proyectos con su característica distintiva.

| Metodología | Característica Distintiva |
| --- | --- |
| PRINCE2 | Enfoque basado en procesos y roles definidos |
| PMBOK | Guía basada en áreas de conocimiento y procesos |
| Kanban | Flujo visual continuo de trabajo |
| Scrum | Iteraciones cortas con entregables incrementales |
| Agile | Valoración del cliente y respuesta al cambio |

- Relaciona cada tipo de riesgo con un ejemplo representativo. ojo

Riesgo legal

Cambios en normativa

Riesgo humano

Rotación del personal c…

Riesgo técnico

Falla en la integración c…

Riesgo financiero

Variación en los costos

Riesgo operativo

Fallas en los servidores

- Empareja los factores clave con su importancia en la ejecución de proyectos.

Colaboración del equipo: Promover un entorno de trabajo cooperativo entre los miembros del proyecto.

Gestión de riesgos: Identificar y mitigar posibles problemas antes de que afecten el proyecto.

Comunicación efectiva: Garantiza que toda la información relevante llegue a los interesados.

Asignación adecuada de recursos: Distribuir correctamente los recursos para evitar cuellos de botella.

- Empareja los procesos de control de calidad con sus descripciones. ojo

Auditoría de calidad

Evaluar si los procesos…

Análisis de causa raíz

Identificar las causas d…

Evaluación del desempeño

Medir el desempeño de…

Revisión de entregables

Verificar que los produ…

- Empareja los beneficios de usar una EDT con su descripción. ojo

Mejora en la gestión del tiempo

Asegura que las activc…

Claridad en los objetivos

Permite que todos los r…

Control de riesgos

Facilita la identificació…

Asignación de responsabilidades

Define claramente las t…

- Empareja las fases del control integrado de cambios con sus descripciones.

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Supervisión de cambios | Monitorear que los cambios implementados cumplan con los objetivos. |
| Documentación del impacto | Registrar el efecto que los cambios tendrán en el proyecto. |
| Revisión de cambios | Evaluar y analizar las solicitudes de cambio antes de su aprobación. |
| Implementación de cambios | Gestionar la ejecución de los cambios aprobados en el proyecto. |

- Empareja los grupos de procesos de gestión de proyectos con sus funciones:

| Grupo de proceso | Función |
| --- | --- |
| A. Iniciación | 1. Establece los objetivos y define el alcance del proyecto. |
| B. Planificación | 2. Desarrolla el plan que guiará la ejecución del proyecto. |
| C. Ejecución | 3. Implementa las actividades definidas en el plan del proyecto. |
| D. Cierre | 4. Formaliza la finalización y entrega del proyecto. |

Seleccione una:

a. A2, B4, C3, D1
b. A1, B2, C3, D4
c. A4, B3, C1, D2
d. A3, B1, C2, D4

- Empareja las estrategias de mitigación de riesgos con sus descripciones.

Mitigación: Tomar medidas para reducir el impacto o la probabilidad del riesgo.

Evitar: Eliminar el riesgo por completo modificando el plan del proyecto.

Aceptación: Aceptar el riesgo sin realizar acciones preventivas adicionales.

Transferencia: Transferir el riesgo a un tercero, como una compañía de seguros

- Relaciona cada beneficio con el proceso de planificación que lo proporciona. ojo

Estimación realista de costos

Determinar el presupue…

Gestión de expectativas

Planificar la gestión de…

Control del tiempo

Desarrollar el cronogra…

Definición clara del trabajo

Crear la EDT (Estructurc…

Organización del equipo

Planificar la gestión de…

- Empareja las siguientes herramientas con su uso en la ejecución de proyectos. ojo

Diagrama de red

Visualiza las relaciones…

Tablero Kanban

Ayuda a gestionar tare…

Diagrama de Gantt

Herramienta para visu…

Software de gestión de recursos

Permite controlar la dis…

- Empareja cada metodología de desarrollo de proyectos TI con su característica principal.

| Cascada | Un proceso secuencia en el que cada fase depende de la anterior |
| --- | --- |
| Ágil (SCRUM) | Un enfoque flexible y adaptable con entregas incrementales |
| Espiral | Desarrollo iterativo con una evaluación constante de riesgos |
| Incremental | Entrega de pequeñas partes del proyecto de manera continua |

- Relaciona cada entregable con una herramienta utilizada para su creación o control. ojo

Matriz RACI

Diagrama de respuesta…

Presupuesto

Hojas de cálculo y técn…

Informe de avance

Tableros de control e in…

Acta de constitución

Plantillas de inicio del p…

Cronograma

Software de gestión de…

- Relaciona cada concepto de gestión de proyectos con su contribución estratégica.

| Portafolio | Alinea los proyectos con los objetivos de la organización |
| --- | --- |
| Valor del negocio | Maximiza beneficios para los stakeholders |
| Gobernanza | Establece políticas y estándares para dirigir proyectos |
| Programa | Coordina múltiples proyectos interrelacionados |
| Proyecto | Genera un producto o resultado único |

- Relaciona cada métrica del valor ganado con su significado dentro del proyecto. ojo

CPI (Índice de desempeño de costos)

Relación entre valor ga…

PV (Valor planificado)

Valor del trabajo que d…

SPI (Índice de desempeño de cronograma)

Relación entre valor ga…

EV (Valor ganado)

Trabajo realmente com…

AC (Costo real)

Gasto real incurrido en…

- Un proyecto requiere una inversión de $50,000 y genera un flujo de efectivo neto de $10,000 por año. ¿Cuál es el PRI o período de recuperación de la inversión?

- PRI = 5 años

- PRI = 10 años

- PRI = 3 años

- PRI = 7 años

- ¿Qué rol se espera que cumpla un gerente de proyecto según la guía PMBOK?

- Guiar al equipo para cumplir los objetivos del proyecto aplicando conocimientos, herramientas y liderazgo.

- Aprobar cambios en la política organizacional.

- Evaluar el desempeño financiero anual de la organización.

- Decidir sobre la contratación del personal de toda la empresa.

- ¿Qué elemento NO debe faltar en un acta de constitución del proyecto?

- Resumen del currículo de cada miembro del equipo.

- Plan de marketing del producto generado.

- Identificación de los objetivos del negocio.

- Horario detallado de todas las reuniones técnicas.

- ¿Cuál es una característica distintiva del ciclo de vida adaptativo en proyectos de TI?

- Se prohíbe cualquier cambio posterior a la planificación.

- El producto final se entrega en una única fase.

- No se requiere validación del cliente en cada etapa.

- El alcance detallado se define en cada iteración.

- ¿Cuál es una dificultad clave que enfrentan las estructuras organizacionales mixtas en proyectos?

- Falta de herramientas informáticas disponibles.

- Doble reporte jerárquico que genera conflictos de autoridad.

- Ausencia de gerentes de proyecto.

- Exceso de control del gerente funcional sobre presupuesto.

- ¿Cuál es el principal objetivo de la gestión de las comunicaciones en un proyecto según PMBOK?

- Garantizar que la información fluya correctamente entre los interesados.

- Planificar el alcance del proyecto.

- Monitorear los costos.

- Desarrollar el equipo del proyecto.

- ¿Cuál es la diferencia esencial entre gestión de programas y gestión de proyectos?

- Los programas no tienen entregables.

- La gestión de programas tiene menor presupuesto que los proyectos.

- Un programa solo puede contener proyectos idénticos.

- La gestión de programas coordina múltiples proyectos relacionados para obtener beneficios estratégicos.

- ¿Cuáles de los siguientes son beneficios del proyecto que deben incluirse en el Project Charter?

- Mejora de la eficiencia operativa.

- Aumento en la satisfacción del cliente.

- Detalles técnicos del producto.

- Listado de actividades operativas.

- ¿Cuál de los siguientes es un método utilizado para distribuir información en proyectos informáticos?

- Reuniones del proyecto.

- Análisis de riesgos.

- Diagrama de Gantt.

- Control de calidad.

- ¿Cuáles son las mejores prácticas para asegurar una comunicación efectiva durante la ejecución de un proyecto? (Selecciona dos opciones)

- Realizar reuniones periódicas de equipo

- Asignar los entregables

- Establecer canales de comunicación claros

- Definir el plan de comunicación

- ¿Qué factor puede afectar la adquisición del equipo de trabajo en un proyecto?

- Planificación del alcance.

- Disponibilidad de los recursos humanos.

- Costos de adquisición.

- Evaluación de riesgos.

- ¿Cuál de las siguientes razones corresponden a proyectos terminados normalmente?

- Verse obligado a completar un proyecto antes de tiempo.

- Cumplen dentro de los objetivos, costo, calidad y cronograma.

- Cambio en las prioridades.

- Varios aspectos: atención a las personas, procesos o tecnologías.

- Proyectos que no tiene éxito esperado.

- Proyectos nunca pareces terminar.

- Proyecto completa sus resultados según lo planificado.

- A partir del siguiente listado, ordenen los pasos del proceso para el control integrado de cambio de un proyecto:

- Búsqueda de alternativas

- Ajuste del plan de dirección y de líneas base

- Aprobación por parte del CCB

- Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan

- Evaluación del impacto

- Notificación a los interesados del cambio e impacto

- 5, 1, 3, 2, 6, 4

- 2, 1, 3, 5, 4, 6

- 6, 1, 3, 2, 5, 4

- 1, 6, 2, 3, 5, 4

- A partir del siguiente enunciado, identifique los componentes que encierra la siguiente afirmación: Los grupos de procesos de seguimiento y control del proyecto están determinados por aquellos procesos orientados a:

- Analizar el progreso y rendimiento del proyecto

- Supervisar el progreso y rendimiento del proyecto

- Planificar el progreso y rendimiento del proyecto

- Evaluar el progreso y rendimiento del proyecto

- Medir el progreso y rendimiento del proyecto

- Con frecuencia, las lecciones aprendidas son puestas en segundo plano, por factores tales como:

- Presión para cumplir los plazos

- Rediseño de controles en proyectos futuros

- Factores de cultura organizacional

- Oportunidad de mejora continua

- Falta de interés o motivación

- ¿Cuál (es) de las siguientes son actividades del proceso de control integrado de cambios?

- Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio

- Influir en la afectación general debido al control integrado de cambios

- Proporcionar información para respaldar informes de estado, medición de progreso y la previsión

- Mantener una base de información actualizada sobre los productos del proyecto

- Revisar, analizar y aprobar todas las solicitudes de cambio

- ¿Cuál (s) de las siguientes son herramientas y técnicas aplicadas al control integrado de cambios?

- Sistemas de información de gestión de proyectos

- Juicio de expertos

- Reuniones de control de cambios

- Técnicas analíticas

- Para (Ramon Rodriguez & Mariné, 202)) un informe de rendimiento puede incluir información sobre:

- Rendimiento actual y su análisis

- Perfil de nuevas contrataciones de personal

- Situación de los riesgos y problemas

- Cotizaciones de compras o adquisiciones

- Próximas tareas

- Cambios aprobados en el periodo

- Errores, omisiones e inconsistencias

- Grado de avance del proyecto

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, en el contexto del grupo de proceso de cierre de un proyecto?

- Cada fase de proyecto puede cerrar sus entregas

- Las actividades de cierre no deben planificarse hasta la finalización del proyecto

- Muy rara vez atender y satisfacer las necesidades de todos los grupos de interés

- Evitar capitalizar el conocimiento y habilidades de los colaboradores en base de datos

- ¿Cuál de las siguientes razones corresponden a proyectos terminados normalmente?

- Proyecto completa sus resultados según lo planificado

- Cumplen dentro de los objetivos, costo, calidad y cronograma

- Cambio en las prioridades

- Proyectos que no tienen éxito esperado

- Proyectos nunca pareces terminar

- Verse obligado a completar un proyecto antes de tiempo

- Varios aspectos: atención a las personas, procesos o tecnologías

- ¿Cuál de los siguientes casos de proyectos son aptos para ser cerrados?

- Proyectos cancelados

- Proyectos suspendidos por falta de presupuesto

- Proyectos con resultados finales

- Todos los proyectos deben ser cerrados independientemente de sus resultados

- Complete: ______________ es la entrega formal de fases, actividades y tareas, así como el producto, servicio o resultado definitivo.

- Etapa de seguimiento y control

- Etapa de cierre

- Etapa de planificación

- Etapa de ejecución

- ¿Con que propósito las organizaciones competitivas dedican tiempo a capitalizar conocimiento de sus proyectos?

- Alcanzar mejores resultados en próximos proyectos

- Aprender de sus proyectos exitosos o no

- Cumplir por la cultura organizacional del equipo

- Cumplir con las políticas de la organización ejecutable

- Complete: __________________ y ______________ el trabajo del proyecto es el proceso de ___________________, _________________ y __________________ el progreso del desempeño para cumplir con los objetivos del plan.

- Monitorear; verificar; controlar; supervisar; comunicar

- Verificar; controlar; supervisar; monitorear; comunicar

- Monitorea; verificar; comunicar; controlar; supervisar

- Controlar; supervisar; monitorear; verificar; comunicar

- ¿Cuáles de las siguientes razones corresponden a proyectos fallidos?

- Cambio en las prioridades

- Verse obligado a completar un proyecto antes de tiempo

- Varios aspectos: atención a las personas, procesos o tecnologías

- Proyectos que no tienen éxito esperado

- Proyectos nunca parecen terminar

- Dentro del proceso de control integrado de cambios. ¿Qué tipos de cambios NO es necesario someter a procedimientos ni instancias superiores para aprobación de dichos cambios? Omisiones o errores que no afecten a….

- Cierre del proyecto

- Planificación o alcance de la gestión del proyecto

- Control y monitoreo de la gestión del proyecto

- Ejecución de la gestión del proyecto

- Seleccione la opción correcta que describa el propósito de la planeación estratégica en la gestión de proyectos.

a.	Determinar objetivos organizacionales a largo plazo y seleccionar proyectos que generen valor .

b.	Definir objetivos organizacionales a corto plazo.

c.	Identificar proyectos que no tienen impacto en la organización.

d.	Eliminar la necesidad de análisis FODA.

- Seleccione el beneficio clave de la implementación de un plan estratégico de TI.

a.	Alineación de TI con la estrategia empresarial

b.	Desconexión de los objetivos organizacionales

c.	Reducción de la eficiencia operativa

d.	Aumento de los costos sin beneficios claros

- Seleccione la característica que mejor describa un ciclo de vida de proyecto adaptativo.

a.	El producto se desarrolla a través de múltiples iteraciones y el alcance detallado se define para cada iteración.

b.	El producto y los entregables se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance se gestiona cuidadosamente.

c.	El proyecto se completa sin iteraciones, siguiendo un plan detallado desde el inicio.

d.	El enfoque se basa en la improvisación y adaptación constante sin planificación previa.

- Seleccione la opción que NO corresponde a una fase del ciclo de vida de un proyecto.

a.	Implementación continua

b.	Iniciación

c.	Planificación

d.	Cierre

- Seleccione la definición correcta de control de calidad en proyectos.

a.	Actividades de control y aseguramiento de que los entregables cumplan con los requisitos del cliente.

b.	Actividades de planificación detallada del cronograma del proyecto.

c.	Actividades de seguimiento y control de los costos del proyecto.

d.	Actividades de cierre y evaluación final del proyecto.

- Seleccione la actividad que pertenece a la fase de ejecución de un proyecto.

a.	Llevar a cabo el trabajo del proyecto según los planes establecidos.

b.	Evaluar los entregables y cerrar el proyecto.

c.	Identificación de las necesidades del negocio y estudio de factibilidad.

d.	Creación de un pull de planes para guiar al equipo de trabajo.

- Seleccione la característica que mejor describa los métodos ágiles.

a.	Se basan en ciclos iterativos y entregas incrementales.

b.	Requieren planificación detallada desde el inicio.

c.	Eliminan la necesidad de comunicación con el cliente.

d.	No permiten cambios una vez iniciado el proyecto.

- Seleccione la opción que NO describe una habilidad crucial para un gerente de proyectos.

a.	Habilidad para realizar tareas repetitivas sin cambio

b.	Habilidad para liderar equipos

c.	Habilidad para gestionar tiempo y recursos

d.	Habilidad para comunicarse efectivamente

- Seleccione la definición correcta de un proyecto.

a. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

c. Un conjunto de tareas rutinarias para mantener el negocio en funcionamiento.

d. Una b. Una operación continua sin un objetivo específico.

serie de actividades realizadas sin ningún tipo de planificación.

- Seleccione el factor clave que contribuye al éxito de un proyecto.

a Apoyo ejecutivo

b.Uso de tecnologías de última generación

c.Inversión financiera ilimitada

d.Recursos humanos abundantes

- Seleccione el ejemplo que mejor describa una actividad en la fase de cierre de un proyecto.

a.Revisión Post-implantación para establecer el nivel de éxito y las lecciones aprendidas.

b.Identificación de las necesidades del negocio.

c.Creación de un pull de planes para guiar al equipo de trabajo.

d.Monitoreo y control de la ejecución del proyecto.

- Seleccione la razón principal del fracaso de los proyectos de TI según el informe de CHAOS.

a.Falta de apoyo ejecutivo

b.Uso de tecnologías desactualizadas

c.Exceso de presupuesto

d.Falta de personal capacitado

- Seleccione una:

a.Asumir el costo del bien, servicio, producto o resultado final derivado del proyecto.

b.Coordinar y guiar al equipo técnico del proyecto.

c.Realizar el trabajo técnico necesario para completar el proyecto.

d.Evaluar los entregables y cerrar el proyecto.

- Seleccione la definición correcta de un plan financiero en proyectos.

a.Un documento que describe los recursos financieros necesarios y el costo total del proyecto.

b.Un desglose jerárquico de las tareas y actividades del proyecto.

c.Un cronograma detallado con fechas de inicio y fin del proyecto.

d.Un diagrama que muestra las dependencias entre las tareas del proyecto.

- Seleccione la opción que mejor describa la planificación estratégica en la gestión de proyectos.

a.Es el proceso de definir objetivos organizacionales a largo plazo y seleccionar proyectos que generen valor.

b.Es la definición de objetivos a corto plazo para proyectos específicos.

c.Es la selección de tecnologías para implementar en proyectos.

d.Es la evaluación de proyectos en base a su impacto financiero inmediato.

- Seleccione la opción correcta que describa el objetivo principal de la gestión de proyectos.

a.Alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los parámetros de tiempo, costos y calidad.

b.Aumentar la rentabilidad de la empresa.

c.Garantizar la satisfacción total del cliente.

d.Implementar nuevas tecnologías.

- Seleccione la opción correcta sobre el desarrollo de una metodología de gestión de proyectos en una organización.

a.Adaptar las mejores prácticas a las necesidades particulares de la organización.

b.Adoptar metodologías sin adaptarlas a las necesidades de la organización.

c.Implementar solo metodologías ágiles.

d.Desarrollar metodologías sin la participación de los equipos de proyecto.

- Seleccione la definición correcta de una estructura de desglose de trabajo (EDT).

a.Un desglose jerárquico de las tareas y actividades necesarias para completar el proyecto.

b.Una lista de los recursos financieros necesarios para el proyecto.

c.Un diagrama que muestra las dependencias entre las tareas del proyecto.

d.Un cronograma detallado del proyecto con fechas de inicio y fin.

- Seleccione la opción que NO describe un grupo de interés en un proyecto de TI.

a.Competencia directa de la empresa

b.Patrocinador del proyecto

c.Equipo técnico del proyecto

d.Clientes y usuarios finales

- Seleccione el rol principal del patrocinador del proyecto.

a.Asumir el costo del bien, servicio, producto o resultado final derivado del proyecto.

b.Coordinar y guiar al equipo técnico del proyecto.

c.Realizar el trabajo técnico necesario para completar el proyecto.

d.Evaluar los entregables y cerrar el proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre las prácticas clave durante la pre-iniciación de un proyecto.

a.Identificar al sponsor y seleccionar el director del proyecto.

b.Ignorar las limitaciones de alcance, tiempo y costo.

c.Iniciar el proyecto sin desarrollar un business case.

d.Evitar reuniones con el director del proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre el objetivo de la gestión de recursos humanos en un proyecto.

a.Desarrollar, gestionar y liderar al equipo del proyecto.

b.Identificar los riesgos financieros del proyecto.

c.Controlar el cronograma del proyecto.

d.Definir los requisitos de calidad del proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre la importancia de identificar a los stakeholders en un proyecto.

a.Permite entender sus expectativas y gestionar su influencia en el proyecto.

b.Es irrelevante para el éxito del proyecto.

c.Solo es importante para proyectos pequeños.

d.Se realiza solo una vez al inicio del proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre qué es un plan de gestión de riesgos.

a.Un documento que describe cómo se gestionarán los riesgos durante el proyecto.

b.Un cronograma detallado de todas las actividades del proyecto.

c.Una lista de los recursos necesarios para el proyecto.

d.Una estructura de desglose del trabajo (EDT) del proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre la finalidad del análisis de valor presente neto (VAN) en la gestión de proyectos.

a.Evaluar la viabilidad económica del proyecto mediante la comparación de ingresos y costos a lo largo del tiempo.

b.Identificar los riesgos asociados al proyecto.

c.Determinar la duración del proyecto.

d.Asignar recursos a las actividades del proyecto

- Seleccione la opción correcta que describa la relación de dependencia donde una tarea no puede comenzar hasta que otra termine.

a.Fin a comienzo (FS).

b.Comienzo a comienzo (SS).

c.Fin a fin (FF).

d.Comienzo a fin (SF).

- Seleccione la opción correcta sobre qué es un análisis de stakeholders.

a.Un análisis que identifica y clasifica a las partes interesadas del proyecto.

b.Un análisis que identifica todas las tareas del proyecto.

c.Un análisis que determina las tecnologías necesarias para el proyecto.

d.Un análisis financiero del proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre el objetivo de la gestión de la integración del proyecto.

a.Asegurar que los diferentes elementos del proyecto se coordinen de manera efectiva.

b.Gestionar únicamente los riesgos del proyecto.

c.Monitorear el rendimiento del equipo de proyecto.

d.Definir los requisitos técnicos del proyecto.

- Seleccione la opción correcta que describa qué es un project charter.

a.Un documento que autoriza formalmente un proyecto y da autoridad al gerente del proyecto.

b.Un documento que detalla cada tarea diaria del proyecto.

c.Un contrato entre el equipo del proyecto y el cliente.

d.Un cronograma detallado del proyecto.

- Seleccione la técnica correcta para estimar la duración de las actividades del proyecto.

a.Estimación paramétrica.

b.Análisis FODA.

c.Diagrama de Gantt.

d.Análisis de Monte Carlo.

- Seleccione la opción correcta que describa qué es una reserva de contingencia en la gestión de costos del proyecto.

a.	Una cantidad de presupuesto reservada para mitigar riesgos identificados.

b.	El costo total estimado del proyecto.

c.	El presupuesto aprobado para el proyecto.

d.	Una cantidad de fondos reservados para cambios de alcance.

- Seleccione la técnica más común para descomponer el trabajo en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).

a.	Descomposición.

b.	Estimación paramétrica.

c.	Diagramación de precedencia.

d.	Análisis de Monte Carlo.

- Seleccione la opción correcta sobre el propósito de la gestión de la comunicación en un proyecto.

a.	Asegurar que la información del proyecto se genere, recopile, distribuya y almacene de manera oportuna y adecuada.

b.	Identificar los riesgos del proyecto.

c.	Definir los requisitos técnicos del proyecto.

d.	Monitorear el desempeño del equipo del proyecto.

- Seleccione la técnica correcta para analizar el poder y el interés de los stakeholders.

a.	Matriz de poder/interés.

b.	Análisis FODA.

c.	Diagrama de Gantt.

d.	Análisis de Monte Carlo.

- Seleccione la técnica correcta de estimación de tiempo que utiliza tres valores para calcular una media ponderada.

a.	Program Evaluation and Review Technique (PERT).

b.	Método del camino crítico (CPM).

c.	Estimación por analogía.

d.	Diagrama de Gantt.

- Seleccione la opción que NO corresponde a un objetivo del project charter.

a.	Establecer el presupuesto detallado del proyecto.

b.	Definir los objetivos del proyecto.

c.	Identificar las partes interesadas clave.

d.	Proporcionar al gerente del proyecto la autoridad para utilizar recursos.

- Seleccione la opción correcta sobre la diferencia entre duración y esfuerzo en la gestión del tiempo del proyecto.

a . La duración se refiere al tiempo total en el calendario, mientras que el esfuerzo se refiere a la cantidad de jornadas u horas de trabajo necesarias.

b. La duración se refiere a la cantidad de recursos necesarios, mientras que el esfuerzo se refiere al tiempo total en el calendario.

c. La duración se refiere a la estimación de costos, mientras que el esfuerzo se refiere a la cantidad de recursos necesarios.

d. La duración se refiere al tiempo necesario para completar el proyecto, mientras que el esfuerzo se refiere a las dependencias entre actividades.

- Seleccione la opción correcta sobre el objetivo principal de la gestión de adquisiciones del proyecto

a.Obtener bienes y servicios externos necesarios para el proyecto.

b.Controlar el presupuesto del proyecto.

c.Definir el alcance del proyecto.

d.Monitorear los riesgos del proyecto.

- Seleccione la opción correcta que describa qué es un atributo de actividad en la gestión del cronograma.

a.Información relacionada con el cronograma sobre cada actividad, como predecesores, sucesores y restricciones.

b.Una lista de todas las actividades necesarias para completar el trabajo del proyecto.

c.Una técnica para descomponer el trabajo en tareas más pequeñas.

d.Una herramienta para estimar los costos del proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre la finalidad de la gestión de costos del proyecto.

a.Asegurar que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado.

b.Minimizar el tiempo necesario para completar el proyecto.

c.Identificar los riesgos financieros del proyecto.

d.Definir los requisitos de calidad del proyecto.

- Seleccione la opción correcta sobre el documento que se utiliza para autorizar formalmente la existencia de un proyecto.

a.El project charter.

b.El business case.

c.El acta de reuniones.

d.El plan de gestión de riesgos.

- En la gestión de proyectos, podemos decir que los procesos son parte de una cadena de calidad cuándo?

A.	Los procesos comparten los mismos parámetros de entrada y salida.

B.	Los resultados de un proceso sirven como entradas para otros procesos.

C.	Los costos de un proceso son iguales al resto de procesos.

D.	Los insumos son diferentes para cada proceso.

- Cuál de los siguiente serían ejemplos que corresponden a métricas de calidad relacionados al proyecto?

A.	Defectos por fase: Número de defectos encontrados durante cada fase del proyecto.

B.	Corregir el tiempo de respuesta: Tiempo promedio que toma arreglar un defecto.

C.	Solicitudes de cambio: Número de cambios de alcance solicitados por el cliente o patrocinador.

D.	Recursos sobreasignados: Número de recursos sobreasignados a más de una tarea.

E.	Tareas sobrepuestas: Número de tareas (y el monto en dólares de las tareas) cuya finalización ha costado más de lo esperado.

- A qué tipo de técnica general para resolver conflicto, corresponde el siguiente enunciado:

Complete: ________________________busca soluciones que traigan cierto grado de satisfacción a todas las partes en para resolver temporal o parcialmente el conflicto.

A.	Retirar/evitar.

B.	Suavizar/acomodar.

C.	Compromiso/reconciliación.

D.	Fuerza/Directo.

E.	Colaborar/resolver problemas.

- Complete: Un proceso es un conjunto de _________________, ________________, _________________ utilizados para producir un ____________ o ___________.

A.	servicios; productos; materiales; métodos; actividades.

B.	actividades; métodos; materiales; producto;  servicio.

C.	actividades; métodos; producto; servicio; materiales;

D.	servicios; actividades; producto; materiales; métodos.

- ¿Cuáles son las herramientas sugeridas para la planificación de la gestión de la de la calidad?

A.	Diagrama de control

B.	Diagrama de dispersión

C.	Diagramas de Árbol

D.	Diagramas de flujo

E.	Histogramas

F.	Diagrama causa efecto

G.	Hoja de verificación

H.	Dígrafos de Interrelaciones

I.	Gráficas de programación de decisiones

J.	Diagramas Matriciales

K.	Diagrama de Pareto

- Completar: ___________________________ es un acuerdo legal y vinculante que obliga a proporcionar productos, servicios o resultado por una una compensación monetaria.

A.	Remuneración o sueldo.

B.	Venta

C.	Compra

D.	Contrato

- Identifique cuál es considerada una habilidad genérica de comunicación que debe poseer todo director general de una organización o director de algún proyecto en TI

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A.	Escuchar de manera activa y eficaz.

B.	Orientar al equipo para optimizar su desempeño.

C.	Organiza las actividades del proyecto.

D.	Mitigar conflictos.

E.	Negociar con las partes interesadas.

F.	Persuadir instigando a los miembros del equipo.

G.	Limita la formación para incrementar conocimiento.

H.	Planifica las actividades del proyecto.

I.	Incentiva las confrontaciones entre equipos.

- Complete: _______________________________ significa que no existen los recursos suficientes y disponibles para realizar el trabajo asignado durante un periodo de tiempo de terminado.

A.	Sobreasignación de recursos

B.	Subasignación de recursos

C.	Redistribución de recursos

D.	Reprogramación de recursos

E.	Sobredimensión de recursos.

- A partir de los siguiente, identifique cuál corresponde a los costos de falla o mala calidad externos.

A.	Costos por pérdidas de clientes.

B.	Costos por retrabajo

C.	Costos por desperdicio o chatarra.

D.	Costos por responsabilidades.

E.	Quejas de clientes

F.	Costos por garantías

- ¿Cuál(es) de los siguientes son considerados métodos de la comunicación?

A.	Método Pull

B.	Asincrónico

C.	Método interactivo

D.	Sincrónico

E.	Método Push

- En el contexto de la reunión final y presentación de un proyecto. A partir del siguiente cuadro, identifique y relacione sus beneficios.

| Nº | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comunicar | D. Contribuciones del equipo del Proyecto y otros interesados. |
| 2 | Transferir | A. Producto, servicio o resultado a la organización. |
| 3 | Reconocer | B. Aprobación formal del proyecto. |
| 4 | Obtener | C. Conclusión del proyecto. |

- 1B, 2A, 3C, 4D

- 1C, 2A, 3D, 4B

- 1D, 2A, 3C, 4B

- 1B, 2A, 3D, 4C

- Dentro de los grupos de procesos de gestión de proyectos, a qué grupo corresponden los siguientes productos y/o entregables?

1.	Archivar documentos del proyecto.

2.	Aceptación formal de resultados del proyecto o fase.

3.	Cerrar contratos, lecciones aprendidas.

4.	Acta entrega-recepción formal.

A.	Proceso de seguimiento y control

B.	Proceso de Cierre

C.	Proceso de ejecución

D.	Proceso de planificación

- Complete: ___________________________ tiende a ver el proyecto como una relación comprador-vendedor a corto plazo, donde sacar el máximo provecho de su dinero es el criterio más importante para aceptar el proyecto.

¿Qué tipo de patrocinador es?

A.Patrocinador informado

B.Patrocinador negociador.

C.Patrocinador miope

D.Patrocinador objetivo

- Son actividades de gestión de cambio:

A.	Informar a los grupos de interés afectados del cambio en el proyecto.

B.	Verificar y comunicar el progreso del desempeño.

C.	Mantener la integridad de las líneas base.

D.	Supervisar la ejecución del proyecto.

E.	Controlar que los hitos se cumplan respecto a lo previsto en la planificación.

F.	Gestionar solo los cambios aprobados.

G.	Evaluar, aprobar y/o rechazar acciones preventivas y correctivas propuestas.

H.	Llevar a buen puerto el proyecto y alcanzar los objetivos trazados.

- Dentro del contenido de informe de entrega de resultados de un proyecto, los siguientes documentos corresponden a que sección del informe?

●	Documentación de sistemas.

●	Manual de usuario.

●	Materiales de formación.

●	Documentación de mantenimiento.

A.	Cuestiones pendientes.

B.	Comparación de lo planificado con lo real.

C.	Lista de documentos del proyecto.

D.	Resumen del proyecto.

- ¿Cuál(es) de los siguientes son errores de forma que pueden ser subsanados y que no afectan a la planificación o alcance del proyecto?

a.	Error en la transcripción de un dato

b.	Error en las estimaciones de tiempo del proyecto.

c.	Omisión de información en documento.

d.	Error en cálculos de costos del proyecto.

e.	Errores en el formato del documento

- ¿Cuál(es) de las siguientes son herramientas y técnicas aplicadas al control integrado de cambios?

A.	Sistemas de información de gestión de proyectos.

B.	Reuniones de control de cambios.

C.	Técnicas analíticas

D.	Juicio de expertos

- A partir del siguiente cuadro identifique y relacione los procesos del ciclo de vida de un proyecto con los hitos y/o entregables que corresponda.

| Nº | Fase | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | E. Elaborar los objetivos del proyecto |
| 2 | Monitoreo y control | D. Estado de rendimiento |
| 3 | Planeación | C. Plan de gestión del proyecto autorizado |
| 4 | Ejecución | B. Proyecto alineado a la estrategia corporativa |
| 5 | Cierre | A. Acta entrega-recepción |

a.	1C, 2D, 3B, 4E, 5A

b.	1B, 2C, 3D, 4A, 5E

c.	1C, 2E, 3B, 4D, 5A

d.	1B, 2D, 3C, 4E, 5A

- ¿Cuál(es) de los siguientes son herramientas y técnicas para monitorear y controlar proyectos?

A.	Gestión del valor ganado

B.	Previsiones de costes

C.	Analítica de regresión

D.	Pronósticos del cronograma

E.	Sistema de información de gestión de proyectos.

F.	Juicio de expertos

- A partir del siguiente listado identifique ¿Cuál(es) tipos de cambios que pueden afectar a la planificación o al alcance de gestión del proyecto o sus planes subyacentes?

A.	Metodología de desarrollo del proveedor.

B.	Estructura interna organizacional de la empresa.

C.	Presupuesto del proyecto.

D.	Nuevos competidores.

E.	Cronograma o actividades del proyecto.

F.	Descripción del alcance del proyecto.

G.	Personal del equipo del proyecto

- ¿Cuál(es) de las siguientes es(son) responsabilidad(es) del director del proyecto cuando se producen cambios respecto al plan del proyecto autorizado?

A. Supervisar la línea base y rendimiento esperado.

B. Proponer acciones correctivas ante posibles problemas.

C. Garantizar solo implementar cambios aprobados.

D. Controlar los cambios

E. Proponer acciones preventivas ante posibles problemas.

- Los siguientes son beneficios claves de que tipo de control nos referimos?

1. Identificar las causas de errores del proceso y/o producto, y recomendar medidas de acción para eliminarlas.

2. Validar los entregables con la finalidad de cumplir con los requisitos especificados por las partes interesadas según el plan.

A. Control de calidad

B. Control de alcance

C. Control de riesgos

D. Control integrado de cambios

- Como refiere J. Davidson Frame (1998), el director y el equipo del proyecto deben estar preparados para hacer frente a las siguientes realidades:

A. Los recursos se están agotando.

B. Aún existen errores derivados del proyecto.

C. La documentación adquiere una importancia primordial.

D. Miembros del equipo están preocupados por futuros trabajos.

- En el contexto de aceptación de entregables. Si el patrocinador sea del estilo miope o informado, el director o gerente del proyecto y su equipo pueden mejorar la probabilidad de que el proyecto sea aceptado si:

A. Cierra la contabilidad del proyecto incluyendo contrataciones y liquidaciones

B. Desarrollar una revisión final del proyecto.

C. Documentar la finalización de todos los entregables e hitos del proyecto

D. Definen claramente los criterios de aceptación en las primeras etapas del proyecto.

E. Cuenta con procedimientos de cambios de alcance

- En paralelo, algunas actividades adicionales necesitan ser llevadas a cabo en la etapa de cierre. Un conjunto completo de registros derivados del proyecto debe ser preparado para el archivo, incluyendo:

A. Supervisar la implementación de cambios aprobados.

B. Analizar riesgos existentes e identificar nuevos riesgos para el proyecto.

C. Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio.

D. Liberar los recursos del proyecto

E. Elaborar un informe final del proyecto

F. Revisar, analizar y aprobar todas las solicitudes de cambio.

G. Reunión con los clientes para lograr aprobación final de los entregables

H. Cerrar la contabilidad del proyecto incluyendo contrataciones y liquidaciones

- Complete: ______________________es la instancia responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de cambio en un proyecto.

A. Comité de evaluación del proyecto.

B. Director del proyecto

C. Comité de control de cambios.

D. Directores de área de la organización ejecutante.

E. Junta directiva de la organización ejecutante.

- ¿Cuáles de las siguientes son razones para terminar un proyecto?

A. Prioridades normales

B. Cambio de política o leyes gubernamentales.

C. Prematuro

D. Perpetuo

E. Fallido

F. Nuevo producto o tecnología de la competencia

G. Prioridades cambiadas

- Relaciona cada actividad con el proceso de gestión de proyectos que la involucra.

| Identificar partes interesadas | Gestión de interesados |
| --- | --- |
| Calcular el valor presente neto | Gestión de costos |
| Desarrollar el cronograma | Gestión del tiempo |
| Gestionar cambios en requisitos | Gestión de recursos |
| Gestionar conflictos del equipo | Gestión del alcance |

- Relaciona cada entrada con el proceso de planificación donde se utiliza.

| Restricciones del proyecto | Estimar los recursos de las actividades |
| --- | --- |
| Registro de riesgos | Planificar la respuesta a los riesgos |
| Datos históricos | Desarrollar el cronograma |
| Acta de constitución | Desarrollar el plan para la dirección del proyecto |
| Requisitos del proyecto | Planificar la gestión del alcance |

- Empareja cada fase del ciclo de vida del proyecto con su descripción.

| Ejecución | Implementar las actividades planificadas. |
| --- | --- |
| Iniciación | Definir los objetivos y el alcance del proyecto. |
| Cierre | Formalizar la entrega y evaluar el desempeño del proyecto. |
| Planificación | Desarrollar el plan de trabajo detallado del proyecto. |

- ¿Qué indica el análisis de sensibilidad cuando la TIR de un proyecto es sensible a pequeñas variaciones en los flujos de efectivo?

a. El proyecto tiene un alto riesgo ya que sus resultados dependen de pequeñas variaciones.

b. El proyecto es estable y no presenta riesgos.

c. El proyecto no genera valor significativo.

d. El proyecto debe ser aceptado sin ajustes.

- Empareja los tipos de riesgo con sus características en un proyecto.

Riesgo técnico:	Posibilidad de que las herramientas o tecnologías utilizadas en el proyecto no funcionen como se esperaba.

Riesgo financiero:	Riesgo relacionado con la falta de fondos o recursos financieros.

Riesgo de calidad:	Posibilidad de que los entregables no cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Riesgo de cronograma:	Posibilidad de retrasos en el cronograma del proyecto.

- Relaciona las áreas de conocimiento con un ejemplo representativo de sus procesos.

Gestión del tiempo:	Determinar la duración de las actividades

Gestión de integración:	Desarrollar el acta de constitución del proyecto

Gestión de calidad	:   Asegurar la realización de la calidad

Gestión de adquisiciones:	Controlar los contratos con proveedores

Gestión de comunicaciones:	Distribuir información relevante del proyecto

- Relaciona cada actividad de cierre con el documento resultante o entregable asociado.

Actualizar lecciones aprendidas: Base de conocimientos organizacional

Cerrar contratos:	Certificado de cumplimiento contractual

Evaluar desempeño del proyecto:	Informe de cierre

Liberar recursos:	Registro de asignaciones finalizadas

Validar aceptación del producto: Acta de aceptación final

- ¿Qué tipo de información debe estar incluida en el Project Charter?

a.	Lista de los principales interesados.

b.	Nombre y descripción del proyecto.

c.	Plan de gestión de riesgos.

d.	Cronograma detallado del proyecto.

- Empareja los criterios de aceptación del VAN con sus características:

Criterio			Característica

A. VAN igual a cero		1. Incrementa la riqueza de los accionistas.

B. VAN negativo		2. El proyecto no genera ni ganancias ni pérdidas.

C. VAN mayor que cero	3. El proyecto debería ser rechazado.

D. VAN positivo		4. El proyecto debería ser aceptado.

- A2, B3, C1, D4

- A4, B1, C3, D2

- A1, B2, C4, D3

- A3, B4, C2, D1

- ¿Cuál es una de las principales razones para realizar reuniones en los proyectos?

a.Controlar el presupuesto del proyecto.

b.Crear y potenciar la identidad del equipo de trabajo.

c.Realizar el análisis de riesgos.

d.Definir el alcance del proyecto.

- Empareja las fuentes de financiamiento externo con sus características:

| Fuente | Característica |
| --- | --- |
| A. Préstamos bancarios | 1. Fondos otorgados por instituciones financieras con pago de intereses. |
| B. Bonos | 2. Títulos de deuda emitidos por empresas o gobiernos para recaudar fondos. |
| C. Crowdfunding | 3. Financiamiento obtenido a través de contribuciones de múltiples personas. |
| D. Venture capital | 4. Financiamiento provisto por inversores a startups con potencial de crecimiento. |

a. A4, B3, C2, D1

b.A2, B4, C1, D3

c.A1, B2, C3, D4

d.A3, B1, C4, D2

- ¿Qué herramientas son útiles para el control de un proyecto?

●	a.Establecimiento del alcance

●	b.Gestión del valor ganado

●	c.Planificación de recursos

●	d.Análisis de tendencia

- Empareja las modalidades de financiamiento con sus características:

| Modalidad | Característica |
| --- | --- |
| A. Préstamo a corto plazo | 1. Se paga en un periodo de tiempo breve, generalmente menos de un año. |
| B. Préstamo a largo plazo | 2. Se paga a lo largo de varios años, con intereses acumulados. |
| C. Leasing | 3. Alquila bienes para su uso temporal. |
| D. Factoring | 4. Venta de cuentas por cobrar a un tercero. |

a.A1, B2, C3, D4

b.A2, B3, C1, D4

c.A4, B1, C2, D3

d.A3, B4, C2, D1

- ¿Cuáles son pasos clave en el control del presupuesto de un proyecto?

a.Hacer ajustes en los pronósticos de costos según el progreso

b.Revisar el presupuesto real frente al presupuesto planificado

c.Asignar recursos adicionales

d.Definir el presupuesto del proyecto

- Relaciona cada tipo de contrato con su principal característica o enfoque.

| Tipo de Contrato | Principal Característica o Enfoque |
| --- | --- |
| Contrato abierto | Términos ajustables durante la ejecución |
| Contrato de incentivo | Premio si se logra una meta determinada |
| Contrato de costo reembolsable | Reembolso de costos más una tarifa adicional |
| Contrato de precio fijo | Costo establecido independientemente del esfuerzo real |
| Contrato por tiempo y materiales | Pago según tiempo trabajado y materiales usados |

- Empareja las funciones del gerente de proyecto con sus descripciones correspondientes:

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| A. Planificación | 1. Supervisar el progreso y hacer ajustes. |
| B. Control | 2. Asignar recursos y tiempos para cada tarea. |
| C. Ejecución | 3. Llevar a cabo las actividades planificadas. |
| D. Cierre | 4. Compgletar formalmente el proyecto y entregarlo. |

a.	A2, B1, C3, D4

b.	A4, B3, C1, D2

c.	A3, B4, C2, D1

d.	A1, B2, C4, D3

- Relaciona cada grupo de procesos con una actividad clave que realiza.

| Cierre | Finalizar todas las actividades y contratos |
| --- | --- |
| Ejecución | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto |
| Monitoreo y control | Medir el desempeño y aplicar acciones correctivas |
| Planificación | Definir actividades y estimar recursos |
| Inicio | Desarrollar el acta constitución del proyecto |

- Complete: ______________________es el proceso de definir la disponibilidad del personal (equipo del proyecto) y obtener el personal necesario para completar las actividades planificadas del proyecto.

A.Desarrollar el equipo del proyecto.

B.Planificar la gestión de recursos humanos.

C.Adquirir el equipo del proyecto.

D.Gestionar el equipo del proyecto.

- ¿Cuáles de los siguientes son herramientas y técnicas utilizadas para gestionar el equipo del proyecto?

A.Asignación previa.

B.Gestión de conflictos.

C.Habilidades interpersonales.

D.Evaluación del desempeño.

E.Adquisición.

F.Observación y conversación.

G.Negociación.

- Dado que análisis de requisitos de comunicación un director o gerente del proyecto debe considerar además la cantidad de posibles canales o rutas de comunicación como un indicador de la complejidad de las comunicaciones de un proyecto.

Aplicando la fórmula para obtener el número de canales de comunicación. ¿Cuántos canales de comunicación obtendría para un proyecto según los siguientes interesados?

(A): Jefe de desarrolladores: 2 integrantes

(B): Desarrolladores o programadores del módulo de RRHH: 4 integrantes

(C): Usuarios clave del área de RRHH (cliente): 2 integrantes.

A.16 canales de comunicación potenciales.

B.24 canales de comunicación potenciales.

C.28 canales de comunicación potenciales.

D.12 canales de comunicación potenciales.

- Complete: __________________________significa que la información sea proporcionada en el formato adecuado, en el momento adecuado y con el impacto adecuado.

A.Comunicación afectiva.

B.Comunicación efectiva.

C.Comunicación objetiva.

D.Comunicación asertiva.

- En un proyecto de desarrollo de software, el sistema en sí, es el producto más importante del proyecto; el cuál debe ser apto para el uso y conforme a los requisitos especificados, por ende estos insumos deben estar descritos en qué documentos?

A. Requisitos funcionales.

B.Alcance del proyecto.

C.Cronograma del proyecto.

D.Presupuesto.

E. Manuales técnicos de usuario y desarrollo.

- ¿Cuál de los siguientes son factores que pueden afectar la elección de la tecnología empleada para la gestión de las comunicaciones?

A.Disponibilidad de la tecnología.

B.Facilidad de uso

C.Confidencialidad de la información

D.Urgencia de la necesidad de la información.

E.Disponibilidad de la información

- Complete: ____________________es el proceso que permite crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y disponer de la información final del proyecto.

A. Administrar las comunicaciones

B.Controlar las comunicaciones

C.Organizar las comunicaciones

D.Planificar la gestión de las comunicaciones

- La planificación de las comunicaciones se las realiza durante:

A.Ejecución del plan de proyecto.

B.Análisis de necesidades y requerimientos.

C.Diseño del plan de la gestión del proyecto.

D.Desarrollo del plan del proyecto.

- Complete: _______________________________ es una técnica de proceso formal de revisión o evaluación de los oferentes, de acuerdo con las políticas de adquisición del comprador.

A.Evaluación de Propuestas

B.Estimaciones Independientes

C.Conferencias de oferentes.

D.Negociación de Adquisiciones

- ¿Cuáles son las herramientas sugeridas para la realización del aseguramiento de la calidad?

A.Diagrama de Pareto

B.Histogramas

C.Diagramas de flujo

D.Diagrama de Red de la Actividad

E.Dígrafos de Interrelaciones

F.Gráficas de programación de decisiones

G.Matrices de Priorización

H.Diagrama causa efecto

I.Diagramas de Árbol

J.Diagramas Matriciales

K.Hoja de verificación

- Empareja las siguientes definiciones de calidad con sus respectivas fuentes.

Totalidad de propiedades y características de un producto o servicio que satisfacen necesidades	---- ISO 8402:1994

Grado en que un conjunto de características cumple con los requisitos---ISO 9000:2000

Propiedad o conjunto de propiedades que permiten juzgar el valor de algo

Real Academia Española

Número de defectos por cada mil líneas de código (KLOC)—Pressman (1993)

- Empareja los documentos de un proyecto con su propósito principal:

| Documento | Propósito |
| --- | --- |
| A. Acta de Constitución | 1. Describe los entregables y objetivos del proyecto. |
| B. Plan de Gestión | 2. Asegura la correcta asignación de recursos y tiempos. |
| C. Registro de Riesgos | 3. Registra los posibles eventos que podrían afectar el proyecto. |
| D. Informe de Progreso | 4. Proporciona actualizaciones sobre el estado actual del proyecto. |

a.A1, B2, C3, D4

b.A4, B3, C2, D1

c.A3, B1, C4, D2

d.A2, B4, C1, D3

- Relaciona cada restricción con una estrategia para su adecuada gestión.

Recursos

Asignación eficiente y negociación con interesados

Calidad

Aplicación de estándares y auditorías

Costo

Monitoreo de presupuestos y reservas de contingencia

Alcance

Gestión del cambio y control del trabajo

Tiempo

Uso de rutas críticas y cronogramas ajustados

- ¿Qué debe priorizar un gerente de proyecto cuando el presupuesto y tiempo son fijos pero surge una nueva necesidad?

a.Asignar más recursos sin aprobación.

b.Reevaluar el alcance y negociar con el patrocinador.

c.Eliminar la necesidad sin documentarla.

d.Suspender el proyecto hasta obtener más fondos.

- ¿Qué actividades administrativas integran el proceso de cierre de un proyecto?

A. Archivar documentos de proyecto.

B. Documentar lecciones aprendidas.

C. Definición y autorización de un proyecto o fase.

D. Diseñar y mantener un plan de trabajo.

E. Coordinar las personas y recursos

F. Recibir aceptación formal del trabajo entregado.

G. Cerrar contratos

- El beneficio clave del seguimiento y control del trabajo del proyecto es que permite a las partes interesadas comprender:

A. El pronósticos del alcance.

B. El cronograma actual del proyecto.

C. Presupuesto actual del proyecto.

D. Estado actual del proyecto.

E. El plan de la gestión del proyecto.

F. La lista de interesados del proyecto.

- A partir del siguiente enunciado, identifique cuál o cuáles limita la gestión del control integrado de cambios?

Realizar el control integrado de cambios es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobadas o no; gestionando los cambios en:

A. Plan de gestión

B. Comunicar del cambio a todo el equipo.

C. Entregables

D. Actualización de documentos

E. Línea base

- Seleccione la alternativa correcta: En el caso de cierre de un proyecto de desarrollo de software, se considera aceptado el producto final ¿Cuándo?

A. Entregas parciales o preliminares por cada fase, actividad, tarea mediante reuniones informales.

B. Con entregas parciales o finales que involucre entregables.

C. Con entregas parciales o finales que involucre entregables, verificados, validados y certificados formalmente por el cliente.

D. Con la entrega, instalación e implementación del software.

- ¿Cuál de los siguientes son características del control integrado de cambios?

a. Evaluar el desempeño para resolver si aplicar alguna medida preventiva o correctiva.

b. Mantener actualizados los planes adyacentes al proyecto.

c. Responder a eventos o incidencias.

d. Cualquier interesado puede proponer cambios o ajustes.

e. Mantener una base de información actualizada sobre los productos del proyecto.

f. Contrastar el desempeño real del proyecto en el plan original.

- Complete: __________________ se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica del proyecto o programa, donde su primera muestra representa una primera medición.

A. Línea base

B. Indicador

C. Métrica

D. Hito

- Complete: ________________________ es la entrega formal de fases, actividades y tareas, así como del producto, servicio o resultado definitivo.

A. Etapa de planificación

B. Etapa de cierre

C. Etapa de seguimiento y control

D. Etapa de ejecución

- Empareja los documentos clave utilizados en la distribución de información con su función

●	Solicitud de cambio: Petición formal para modificar algún aspecto del proyecto.

●	Plan de comunicaciones: Describe cómo se gestionarán y controlarán las comunicaciones del proyecto.

●	Acta de reunión: Registro formal de los temas tratados y acuerdos alcanzados en una reunión.

●	Informe de progreso: Proporciona una actualización periódica sobre el estado del proyecto.

- Empareja las técnicas de gestión de proyectos con sus aplicaciones correspondientes:

| Técnica | Aplicación |
| --- | --- |
| A. Análisis FODA | 1. Identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. |
| B. Análisis de ruta crítica | 2. Calcula el camino más largo para completar el proyecto. |
| C. Análisis de valor ganado | 3. Mide el rendimiento del proyecto en función del costo y tiempo. |
| D. Diagrama de flujo | 4. Representa visualmente los pasos de un proceso. |

a. A3, B4, C2, D1

b. A1, B2, C3, D4

c. A4, B3, C1, D2

d. A2, B1, C4, D3

- Empareja los documentos clave utilizados en la distribución de información con su función.

Informe de progreso

Proporciona una actualización periódica sobre el estado del proyecto.

Solicitud de cambio

Petición formal para modificar algún aspecto del proyecto.

Plan de comunicaciones

Describe cómo se gestionarán y controlarán las comunicaciones del proyecto.

Acta de reunión

Registro formal de los temas tratados y acuerdos alcanzados en una reunión.

- ¿Cuál de los siguientes representa un ejemplo de fracaso por mal control del alcance?

a.Cumplir todos los entregables en menos tiempo.

b.Actualizar el cronograma con retroalimentación del equipo.

c.Negociar con usuarios la priorización de entregables.

d.Incluir funcionalidades no planificadas sin autorización formal.

- ¿Cuáles son técnicas comunes para realizar un seguimiento efectivo durante la ejecución de un proyecto? (Selecciona dos opciones)

a.Análisis del valor ganado (EVM)

b.Revisión de progreso frente al cronograma

c.Definir el alcance del proyecto

d.Revisar los objetivos del proyecto

- En un proyecto TI que se encuentra con retrasos en el cronograma, ¿cuál sería una forma válida de mantener el cumplimiento del alcance y calidad?

a.Cambiar el gerente del proyecto sin informar al equipo.

b.Eliminar requisitos de calidad para ahorrar tiempo.

c.Reducir el alcance sin aprobación del patrocinador.

d.Aumentar el presupuesto para incorporar más recursos.